## Slide 1: Sprint Review 29.05.2021
Abishek Anthony • Alex Glohs • Dennis Godec • Tim Schützle

## Slide 2: Agenda
Backlog
Fortschritt
Was war vorher?
Was ist jetzt?
Einschätzung
Was lief gut?
Was lief schlecht?
Quality Assessment

## Slide 3: Backlog
Die Screenshots der Backlogs befinden sich im „Moodle Abgaben/Sprint 1“ Ordner des Repositories.

## Slide 4: Fortschritt

## Slide 5: Was war vorher?
Erster Sprint des Projekts  Es gibt keinen vorherigen Zustand
Alle Backlog-Items befanden sich im Product Backlog

## Slide 6: Was ist jetzt?
Sprint geplant
Projekt aufgesetzt
Technische Grundlagen konfiguriert
Wörterliste erstellt
Weboberfläche teilweise erstellt

## Slide 7: Einschätzung

## Slide 8: Was lief gut?
Planung und Abstimmung
Einbindung von Git
Arbeit nach Scrum
Aufsetzen des Projekts

## Slide 9: Was lief schlecht?
Technische Probleme am Anfang
Komplexer Einstieg
Probleme mit unterschiedlichen IDEs
Einschätzung des Workloads und Arbeitsteilung
Sprint nicht komplett geschafft

## Slide 10: Quality Assessment